Техническое задание

на выполнение работ по подключению услуг ШПД, IP-TV, КТВ в г.Уфа

1. Сводные данные

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Выполнение подключений заказчиков — физических лиц к услугам ШПД, IP-TV, КТВ на сетях доступа FTTB. |
| 2. | Назначение | Предоставление мультисервисных услуг (Интернет, IP/TV, КТВ) физическим лицам - абонентам г. Уфа и г. Благовещенск. |
| 3. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость подключения к услугам одного абонента: КТВ – 830руб., Интернет – 1000 руб., Интернет + IP/TV(одна IP-TV приставка) – 1200 руб., Интернет + IP/TV(две и более IP-TV приставки) – 1250 руб., Интернет +КТВ – 1300 руб. Материалы входят в цену подключения и поставляются подрядчиком, абонентское оборудование предоставляется ОАО «Башинформсвязь». |
| 4. | Сроки проведения работ | С 14.12.2013 по 31.03.2014 |
| 5. | Основные показатели | Декабрь – 440 абонентских подключений в месяц, январь - 606 абонентских подключений в месяц, февраль - 606 абонентских подключений в месяц, март – 608 абонентских подключений в месяц. |
| 6. | Основные требования | - Работать по нарядам на подключение ОАО «Башинформсвязь». - При необходимости заключать от имени ОАО «Башинформсвязь» договора на оказание услуг. - Самостоятельно получать доступ в дома для организации подключений. - Выполнять инсталляционно-монтажные работы по организации подключений в соответствии с порядком подключений (см. приложение к соглашению). - Прокладывать и монтировать кабель UTP-5 и/или RG-6 по подъезду по имеющейся слаботочной домовой канализации или трубостойкам ОАО «Башинформсвязь» от распределительной коробки или антивандального шкафа до квартиры заказчика. - При необходимости устанавливать абонентское оборудование у заказчика. - При необходимости выполнять работы по прокладке кабеля по квартире заказчика по Прейскуранту ОАО «Башинформсвязь» - Демонстрировать выполнение работ и готовность услуг заказчику. - Подписывать акты выполненных работ и передачи оборудования; своевременно передавать подписанные документы в ОАО «Башинформсвязь». - Обеспечивать учет и хранение материалов и оборудования. - Обеспечить требуемую отчетность по материалам и оборудованию. |
| 7. | Контактное лицо | По техническим вопросам обращаться: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, Цех ИПУС, Перельман И.И., т./ф.: 251-61-01, 275-62-20 |

2. Общие сведения

Подрядчик: Определяется по итогам проведения рассмотрения предложений.

Заказчик: ОАО «Башинформсвязь» — филиал ЦТЭ.

Адрес Заказчика: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30.

Место выполнения работ: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, жилые многоэтажные дома.

В настоящее время ОАО «Башинформсвязь» располагает сетями FTTB построенными в высотных жилых домах по всей территории г. Уфы. Через сети FTTB ОАО «Башинформсвязь» предоставляет абонентам услуги высокоскоростного доступа к Интернет, IP/TV, VoIP и аналоговое и цифровое кабельное телевидение (СКТВ, СЦКТВ).

В рамках работ Подрядчику необходимо осуществлять непосредственно работы по подключению абонентов сети ОАО «Башинформсвязь»: произвести монтаж, настройку, подключение к имеющимся в их домах домовым узлам по согласованной с Заказчиком технологии (технические условия на подключение предоставляются Заказчиком), пусконаладочные работы абонентского оборудования, тестирование и демонстрацию работающей услуги абоненту. В некоторых случаях может потребоваться оформление с абонентом договора об оказании услуг связи.

В процессе работы Подрядчик тесно взаимодействует с подразделениями Заказчика  для получения нарядов, договоров, ключей для доступа к домовым узлам, материалов и абонентского оборудования. Подрядчик ежедневно отчитывается об объемах выполненных работ и сдает документацию: подписанные договора, акты выполненных работ и передачи оборудования. Подрядчик самостоятельно получает доступ в здания для осуществления работ по нарядам.

Абонентское оборудование, устанавливаемое в квартире абонента, может включать в себя: Интернет-шлюз,  телевизионная приставка IP/TV; при этом для одного подключения может устанавливаться несколько экземпляров абонентского оборудования. Если технология подключения предусматривает преднастройку абонентского оборудования, то преднастройка выполняется Подрядчиком.

Материалы для выполнения подключения  - кабель, стяжки, скобы,… — приобретаются подрядчиком. Оплата выполненного наряда определяется количеством подключенных абонентов — независимо от количества проложенных кабелей и подключенных услуг. При подключении затраты на инструменты, транспорт и прочее осуществляются Подрядчиком за собственный счет.

За один выполненный наряд Заказчик готов выплачивать подрядчику до 1700  руб. без НДС. В стоимость подключения входят материалы приобретаемые подрядчиком.

3. Требования к документированию и
обучению персонала Подрядчика

Наряды передаются в электронном виде. Абонентская документация — договора и акты - передается между Заказчиком и Подрядчиком в количестве 2-х экземпляров, а также в электронном виде, позволяющем вносить изменения.

Передача документации Заказчику должна быть зафиксирована Актом приемки-сдачи работ, в котором утверждается выполнение работ Подрядчиком.

Специалисты Подрядчика должны быть обучены работе по следующим направлениям:

  - настройка абонентского оборудования (Интернет-шлюзы, приставки IP/TV);

  - монтаж СКС;

  - компетентному и дружелюбному общению с абонентами и представителями ЖКХ, ТСЖ.

Приёмка работ должна быть отражена в документации, а работающие услуги продемонстрированы абоненту и зафиксированы на абонентском оборудовании.

4. Дополнительная информация

Срок выполнения работ: с 14 декабря 2013 г. по 31 марта  2014 г.

Порядок выполнения работ: работы, производимые Подрядчиком, не должны нарушать распорядка основной деятельности Заказчика и функционирования существующих телекоммуникаций.

К производству монтажных работ Подрядчик может приступать только после предоставления Заказчику документов, удостоверяющих квалификацию персонала.

Контроль выполнения работ: процесс выполнения нарядов осуществляется Заказчиком ежедневно. Еженедельно Заказчик фиксирует в протоколе результаты деятельности Подрядчика за отчетные периоды и осуществляет представление на поощрение или штрафные санкции в отношении Подрядчика.

Гарантия на выполненные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.