# Проект договора

# ДОГОВОР  №

г. Мелеуз					                                                                        «___» _________ 2015г.

ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на основании Устава  с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы, включая обеспечение работ Материалами, в сроки установленные договором, Дефектной ведомостью (Приложение №1 к настоящему Договору) и   в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.  Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.

1.3.  В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ:

«Ремонт зданий и сооружений Мелеузовского МУЭС»

в том числе:

«Ремонт гаража Мраковского РУС по адресу: РБ, с.Мраково, ул.З.Биишевой, 84»;

«Ремонт кровли гаражей Мелеузовского МУЭС-центр по адресу: РБ, г.Мелеуз, ул.Воровского, 2»

«Ремонт помещения АТС для размещения оборудования МТ 20/25 на АТС-3 Кумертауского РУС по адресу: РБ, г.Кумертау, ул.Куюргазинская, 2А»

1.4. Полный перечень видов и объемов работ, их стоимость определяется Локальным Сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Цена Договора и порядок оплаты

# 2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ и Материалов, и в соответствии со Локальным Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), составляет _____________ руб. (______________________ рубля __ коп). с НДС (в том числе НДС – _________руб.)

2.2. Затраты Подрядчика, связанные с оказанием услуг, указанных в п.1.2. настоящего Договора, включены в Цену Договора.

2.3. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, производится течение 30 (тридцати) календарных дней, на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3 и оригинала счета-фактуры Подрядчика.

2.3.4. В случае если Акт приемки работ подписан с замечаниями, Заказчик имеет право оплатить работы после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная Сторонами ведомость устранения замечаний.

- Сроки выполнения обязательств

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

Начало        Работ:         __  ________    2015 года;

Окончание Работ:         26   октября    2015 года.

## 3.2.  Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

- Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Заказчика

- 4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Объект для выполнения Работ. В случае возникновения необходимости внесения изменений в состав работ, незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения работ до согласования Сторонами изменений.

4.1.3.  Принять выполненные Работы.

4.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.5. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.2. Договора.

4.2. Обязательства Подрядчика

4.2.1.   Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором выполнить Работы, лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

## 4.2.2.  Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.3.  Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.4. Обеспечить выполнение Работ в установленные в п.1.1. Договора сроки.

4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ   в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

- Производство Работ.

- 5.1. Производство Работ.

5.1.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль, за выполнением работ, сроками и качеством их выполнения, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора.

5.1.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

5.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

-  при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

5.1.4. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке помещений за пределы территории Объекта принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

5.1.5. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период строительства.

- 5.1.6. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

- 5.1.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

- Гарантии качества на выполненные Работы.

- 6.1. Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные Подрядчиком по Договору.

- 6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты   подписания   Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

## 6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

## 6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

## 6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.

## 6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.7. В случае, если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах и используемых Материалах, за которые Подрядчик не несет ответственности (недостатки в Локально Сметном расчете и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному соглашению и за счет Заказчика в сроки, устанавливаемые в соответствии с п. 6.3. и 6.4.  Договора.

6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, условиями настоящего Договора.

# Обеспечение выполнения Работ Материалами

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ Материалами, определенными Локальным Сметным расчетом (Приложение № 2), включая их приобретение и доставку на объект работ.

# Сдача и приемка Работ.

## 8.1.  Подрядчик передает Заказчику за 5 (Пять) рабочих дней до начала приемки выполненных работ письменное уведомление об окончании производства работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и  назначить рабочую комиссию. В случае если работы  выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормативными актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки работ.

8.2. В том случае если какие-либо работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом а именно, если выполненные работы не удовлетворяют объему и составу работ в соответствии с Локальным Сметным расчетом, условиям Договора и/или действующих нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.

8.3.  При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт приемки Объекта без замечаний.

8.4. За 5 (Пять) рабочих дней до начала приемки выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

8.5. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.6. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится  Подрядчиком за свой счет.

8.7. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

# Ответственность Сторон

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлекаемыми им третьими лицами.

9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день начала и окончания работ, начиная с 10 дня после наступления срока платежа за каждый день просрочки.

9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день наступления срока платежа, начиная с 10 дня после наступления срока платежа за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени за просрочку платежа не может превышать 5% от суммы платежа.

9.5.Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

# Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- Уведомления

11.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

###### Для Заказчика:

###### Мелеузовский МУЭС ПАО «Башинформсвязь»

Ф.И.О.: Рахимов Ишбулды Сафарович

Почтовый  адрес: 453850,  г.Мелеуз, ул.Воровского, 2

Телефон: (34764) 3-01-25, Факс: (34764) 3-50-05

e-mail: inrus35@bastel.ru

###### Для Подрядчика:

Организация:

_____________

Ф.И.О.: ____________________

Почтовый адрес:______________________

Телефон:_____________________________

11.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

- Применимое право и порядок разрешения споров

12.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.2.  Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

12.3.  Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

- Расторжение Договора

13.1. В случае несвоевременного (задержка выполнения работ на срок более 30 дней) или некачественного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору Заказчик иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 15 (пятнадцать) дней до расторжения, если только Подрядчик не исправит свое нарушение к удовлетворению Заказчика в течение этого периода.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных законом.

13.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

- Другие положения

14.1.  По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

14.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.

14.3.  Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.

14.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.7. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.

14.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью.

Приложение    № 1 -  Дефектная ведомость

Приложение    № 2 -  Локальный сметный расчет

Реквизиты Сторон

| Подрядчик: |  | Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### __________ Юр.адрес: _________ Почтовый адрес: _____________ Факт.адрес: ________________, ___________________________ Тел.: ______________________ ОГРН ______________________ ИНН/КПП ___________/____________ Расчетный счет ___________________ Кор. счет ________________________ БИК ____________________________ |  | ###### ПАО "Башинформсвязь" 450000 г.УФА, ул.Ленина, 32/1 ИНН 0274018377 ОКПО 01150144 КПП 997750001 Почтовый адрес: 453850, г.Мелеуз, ул.Воровского,2 Тел.(34764) 3-01-22, факс: 3-50-05 ИНН 0274018377, КПП 026343001 ,БИК 042202824 Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г.Нижний Новгород р/с 40702810529300000030, к/с 30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области. |  |  |  |
| ###### Директор ______________ __________________Ф.И.О. МП |  | ###### Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» _______________________Р.Р.Сафеев МП |  |  |  |