Извещение о проведении запроса предложений

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛП с. Старобедеево – с. Старобирючево, с. Старокулево – с. Ишмуратово Нуримановского района для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 3.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 4.Почтовый адрес Заказчика | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс: (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru; |
| 6.Предмет договора | Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛП с. Старобедеево – с. Старобирючево, с. Старокулево – с. Ишмуратово Нуримановского района. Состав, описание и иные технические требования к работам определяются условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение №2 к настоящему Извещению). |
| 7.Объем работ: | МСС Старобедеево-Старобирючево – 7,65 км, МСС Старокулево-Ишмуратово – 14,3 км. Определяется в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему Извещению. |
| 8. Требования к работам: | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Старобедеево-Старобирючево: 3.1.1. Прокладка ОКБ-8 в грунте – 7,65 км. 3.1.2. Устройство скрытых/открытых переходов – 45 м. 3.1.3. Монтаж муфт защитных МПЗ – 2 шт. 3.1.4. Монтаж оптических муфт А1/216 – 2 шт. 3.1.5. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 3.1.6. Установка плакатов предупредительных – 8 шт. 3.1.7. Установка замерных столбиков – 15 шт. 3.2. МСС Старокулево-Ишмуратово: 3.2.1. Прокладка ОКБ-8 в грунте – 14,3 км. 3.2.2. Устройство скрытых/открытых переходов – 89 м. 3.2.3. Монтаж муфт защитных МПЗ – 3 шт. 3.2.4. Монтаж оптических муфт А1/216 – 3 шт. 3.2.5. Установка термошкафа – 1 шт. 3.2.6. Монтаж ШКОС-8 – 3 шт. 3.2.7. Установка плакатов предупредительных – 20 шт. 3.2.8. Установка замерных столбиков – 10 шт. 4. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. Требования к гарантии качества: | 24 месяца с даты приемки работ. |
| 10. Место и условия выполнения работ: | Согласно условиям Приложений №№ 1,2 к настоящему Извещению. |
| 11. Сроки выполнения работ: | Сдача объекта до 15.09.2014 г. |
| 12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб., без НДС: | Стоимость работ (без учета стоимости материалов), без учета НДС: 1 270 000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций, оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 13.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 14. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети Интернет http://tender.bashtel.ru/zakupki, http://www.zakupki.gov.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 15. Место вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений, рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 16. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «17» июля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по местному времени |
| 17. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «29» июля 2014 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени |
| 18. Дата вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений: | «29» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 19. Дата рассмотрения предложений претендентов на участие в запросе предложений: | «30» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 20. Дата подведения итогов запроса предложений: | «31» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |

Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.