ДОГОВОР № ________

г. Уфа                                                                                                                         «____»__________ 2015 г.

______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество "Башинформсвязь", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить по заявке Заказчика поставку и установку (монтаж) металлических противопожарных дверей и люков (далее - «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложений к нему.

  - Ассортимент, количество, качество и стоимость поставляемого Товара и работ по установке (монтажу) определяются Сторонами в Приложениях №№ 1,2 к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью.

  - Исполнитель обязуется в срок до 16 октября 2015 года, произвести поставку и осуществить работы по установке (монтажу) Товара:

- в количестве, соответствующем требованиям Договора;

- надлежащего качества;

- свободным от прав и притязаний третьих лиц;

- на условиях, установленных настоящим Договором.

- замеры дверных и чердачных проемов осуществляет «Исполнитель», (поставщик).

  - Заказчик обязуется уплатить Исполнителю полную стоимость Товара и работ по установке (монтажу) в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

  - Переход права собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент одновременного подписания Сторонами товарных накладных и Акта приема-сдачи выполненных работ.

2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ________________________________________.

2.3. Цены на Товар включают стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления на территории РФ, страховки, расходы по перевозке, включая стоимость погрузки, крепления на транспортном средстве.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата поставки и работ по монтажу Товара производится Заказчиком после подписания товарной накладной и Акта приема-сдачи выполненных работ, в течение ______________ банковских дней с даты получения счета/счета-фактуры от Исполнителя.

  - Исполнитель обязан выставить Заказчику счет/счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной и Акта приема-сдачи выполненных работ.

  - Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате стоимости поставки и монтажа Товара, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям Приложения №1 (спецификация), Приложения №2 (техническое задание) к настоящему Договору.

4.2. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия на поставляемый Товар.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ТОВАРА

5.1. Поставка и монтаж Товара Заказчику осуществляется Исполнителем в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.2. Комплектность, порядок монтажа Товара указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.

5.4. Отгрузка и приемка Товара по количеству и комплектности оформляются товарными накладными, прием результатов монтажных работ оформляется Актом приема-сдачи выполненных работ, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.

- 5.5. В случае выявления несоответствия количеству, качеству и комплектности Товара условиям настоящего Договора Заказчик обязан в течение суток обеспечить вызов представителя Исполнителя для составления Акта о выявленных недостатках Товара, либо Акта о некомплектности.  Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего представителя для составления Акта о недостатках Товара/ Акта о некомплектности в течение 5-ти дней с момента получения вызова Заказчика. В случае неявки представителя Исполнителя в 5-ти дневный срок с момента вызова Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках/ Акта о некомплектности в одностороннем порядке.

- 5.6. Исполнитель в срок не более 10 (десяти) дней с даты составления Акта о недостатках Товара/ Акта о некомплектности, обязан либо устранить выявленные недостатки на месте, либо в указанный срок допоставить, доукомплектовать или заменить Товар с недостатками.

5.7. Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику необходимые документы на поставляемый Товар, включая накладные, счета-фактуры и техническую документацию, содержащую сведения, необходимые для эксплуатации Товара.

5.8. Датой поставки и выполнения монтажа Товара считается дата подписания Сторонами товарных накладных на поставленный Товар и Акта приема-сдачи выполненных работ.

5.9. Исполнитель обязан одновременно с Товаром направить Заказчику следующие документы:

  - паспорт на изделие;

  - шильда;

  - сертификат соответствия стандартам Российской Федерации;

5.10. В случае выявления несоответствия качества Товара требованиям, установленным в п.4.1. Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с отнесением возникших убытков по расторжению Договора на счет Исполнителя.

5.11. В случае поставки фальсифицированного Товара, в том числе произведенного с нарушением требований нормативной документации Заказчик расторгает договор в одностороннем порядке с предъявлением в адрес Исполнителя штрафных санкций в размере 20% от стоимости настоящего Договора.

5.13. Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в п.5.10. и в п.5.11. настоящего Договора с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора.

6. ПОРЯДОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1. Срок гарантии на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ по установке Товара.

6.2. Гарантийное обслуживание Товара включает ремонт или замену неисправного оборудования (части оборудования), неисправность которого произошла по вине Исполнителя или производителя Товара.

6.3.	Исполнитель обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Товара в соответствии с гарантийными обязательствами производителя при условии соблюдения Заказчиком технических требований по хранению/эксплуатации, приведенных в технической документации, поставляемой вместе с Товаром.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненный ущерб.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения обязательств по оплате Товара, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю по его требованию неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к уплате, за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков поставки и монтажа Товара по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку из расчета 0,5% от стоимости не поставленного и не смонтированного в срок Товара за каждый день задержки.

7.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных в п. 5.7. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

7.5. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Подрядчика (включая односторонний отказ от исполнения договора) последний уплачивает Заказчику штраф в размере 50 % от стоимости товара.

7.6.  Меры ответственности Сторон, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

7.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора

Возможное неисполнение обязательств по настоящему Договору должно находится в непосредственной причинно-следственной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами.

8.2. При наступлении и прекращении указанных в п.8.1. обстоятельств, сторона настоящего Договора для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств должна не позднее 4-х дней с момента наступления/прекращения указанных обстоятельств в письменном виде известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку, выдаваемую ТПП РФ, или иным компетентным федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъектов РФ.

8.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.8.2. виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, увеличивает срок исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия по настоящему Договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным настоящим договором и действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения   и   дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам возможна только по письменному согласию Сторон.

11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: | Заказчик: Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» Юридический адрес: 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 Почтовый адрес:450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,32/1 ИНН 0274018377 КПП 997750001 р/счет 40702810129300000171 Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области к/счет 30101810200000000824 БИК 042202824 |
| --- | --- |

| Исполнитель: ______________________/ / | Заказчик: Генеральный директор _______________________/Р.Р. Сафеев/ |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № ______________

от ___ ___________ 2015  года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика изделий

| № п/п | Код продукта | Описание | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГОСТ 53307-2009 | Дверь металлическая противопожарная, глухая, однопольная, степень огнестойкости не менее EI 30 (год выпуска 2015 г.) | Россия | 21 |
| 2 | ГОСТ 53307-2009 | Дверь металлическая противопожарная, глухая, двупольная, степень огнестойкости не менее EI 30 (год выпуска 2015 г.) | Россия | 2 |
| 3 | ГОСТ 53307-2009 ТУ 5262-001-12333669-2012 | Люк металлический противопожарный глухой, степень огнестойкости не менее EI 30 (год выпуска 2015 г.) | Россия | 1 |

Адреса, количество, график поставки

| № п/п | Адрес поставки | Наименование изделия | Количество | Сроки (периоды) поставки и монтажа. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Архангельское ул. Светлая, 39 | Дверь противопожарная | 3 | 28.09.2015 | 28.09.2015 |
|  | с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22 | Дверь противопожарная | 1 | 29.09.2015 | 29.09.2015 |
|  | с. Большеустьикинское ул. Ленина,24 А | Дверь противопожарная | 1 | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
|  | с. Малояз ул. Советская,63 | Двери противопожарные | 2 | 1.10.2015 | 1.10.2015 |
|  | п. Чишмы, ул. Кирова,48 А | Двери противопожарные | 1 | 09.10.2015 | 09.10.2015 |
|  | г. Бирск ул. Бурновского, 10 | Дверь, люк противопожарные | 1 1** | 13.10.2015 | 13.10.2015 |
|  | с. Месягутово ул. Коммунистическая, 24 | Двери противопожарные | 3 | 2.10.2015 | 3.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. Ленина, 30 | Дверь противопожарная | 1 1* | 5.10.2015 | 5.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. Гоголя, 59 | Дверь противопожарная | 1 | 5.10.2015 | 5.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. С. Халтурина, 30 | Дверь противопожарная6 | 1 | 6.10.2015 | 6.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. Т. Янаби,32/1 | Дверь противопожарная | 1 | 7.10.2015 | 7.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. Рабкоров, 6/1 | Дверь противопожарная | 1 | 8.10.2015 | 8.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. Правды, 17 | Двери противопожарные | 3 | 5.10.2015 | 6.10.2015 |
|  | г. Уфа, ул. Победы,21/1 | Дверь противопожарная | 1 | 14.10.2015 | 14.10.2015 |
|  | г. Уфа ул. Борисоглебского, 41 | Дверь противопожарная | 1* | 15.10.2016 | 15.10.2016 |

Примечание:

* -  дверь противопожарная двупольная;

** - люк противопожарный.

Стоимость противопожарных дверей и люков

| № п/п | Наименование изделия | Стоимость в руб. (шт.) | Стоимость установки (демонтаж, монтаж, ремонт откосов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь металлическая, противопожарная, глухая, однопольная, степень огнестойкости не менее EI 30, с доводчиком | 18 000-00 | Монтаж, демонтаж дверей и отделка откосов дверных проемов входит в стоимость двери |
| 2 | Дверь металлическая, противопожарная, глухая, двупольная, степень огнестойкости не менее EI 30, с доводчиком | 22 500-00 | --//--//--//-- |
| 3 | Люк металлический, глухой, степень огнестойкости не менее EI 30 | 15 000-00 | Монтаж, демонтаж люков и отделка откосов проема входит в стоимость люка |

Дополнительные требования:

- Гарантийный срок эксплуатации дверей должен соответствовать требованиям ГОСТ – не менее 24 месяцев с момента ее изготовления.

- Срок службы противопожарной двери должен составлять не менее 10 лет.

- Замеры дверных и чердачных проемов осуществляет «Исполнитель» (поставщик).

- Исполнитель обязан предоставить вместе с товаром следующие сопроводительные документы:

  - паспорт на изделие;

  - шильда;

  - сертификат соответствия стандартам РФ;

- После установки (монтажа) дверей, люков, исполнитель обязан произвести косметическую       отделку откосов дверного, чердачного проема.

- Подрядчик должен иметь лицензию в области пожарной безопасности на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах»

| Исполнитель: Директор ______________________/_____________ / | Заказчик: Генеральный директор _______________________/Р.Р. Сафеев/ |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору № _________________

от ___ ___________ 2015  года

#### Техническое задание

на противопожарные  двери и люки

Дверь противопожарная глухая, металлическая: предназначена для заполнения проемов в стенах, проемах, перекрытиях. Предназначена для создания препятствий распространения пожара в течении всего времени предусмотренного регламентом нормативных требований и локализации пожара внутри помещения. Состоит из подвижных и неподвижных элементов, включая элементы крепления к ограждениям. Для наполнения используются теплоизоляционные базальтовые негорючие материалы. Полотна изготавливаются из стального листа толщиной 1 – 2 мм. Окраска – шагрень порошковая полиэфирная по стандарту RAL. Стандартные цвета – серый, коричневый.

Комплект поставки:

- дверное полотно с рамой;

- упаковка;

- замок врезной противопожарный;

- цилиндр замка;

- полимерная ручка со стальной сердцевиной на планке, черная;

- доводчик дверной;

- заглушки монтажных отверстий;

- паспорт на изделие.

Эксплуатационные и технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толщина полотна, мм | 62 |
| 2 | Удельный вес, кг/ м2 | 35 |
| 3 | Звукоизоляция, дб | 34 |
| 4 | Предел огнестойкости, мин | 30 – 60 |
| 5 | Группа горючести | НГ |
| 6 | Толщина стального листа | 1,2 – 2,0 |
| 7 | Сопротивление теплопередачи двери м2 х °С/Вт | 0,4 – 1,0 |

Дата изготовления –   2015 год.

Особенности маркировки: на полотне двери должна быть прикреплена шильда с указанием степени огнестойкости, даты изготовления, массы, ТУ, № партии.

Требования к работам по демонтажу, установке дверей.

- Демонтаж старой дверной системы.

- Подготовка дверного проёма.

- Монтаж коробки противопожарной системы.

- Установка огнестойкого дверного полотна.

- Монтаж доводчика.

- Заполнение зазоров между стеной и коробкой монтажной противопожарной пеной.

- Косметический ремонт откосов.

Противопожарные люки, глухие, металлические: предназначены для защиты различных видов коммуникаций, в частности чердачных помещений, мест обслуживания кабельных путей от возгорания. Устанавливаемое оборудование должно отвечать максимальным показателям качества. Характеристики люков должны включать в себя: полную герметичность и отличные противопожарные свойства.

Характеристики люков:

| Показатели | Люк противопожарный металлический |
| --- | --- |
| Документация | ГОСТ Р 53307-2009, ТУ 5262-001-12333669-2012 |
| Комплектация | Угловая коробка, полотно, уплотнители от горячего и холодного дыма, петли, замок, нажимная ручка. |
| Цвет | Любой по каталогу RAL. |
| Предел огнестойкости | Не менее EI 30 |
| Минимальный размер | 500х600 |
| Масса | от 30 до 58 кг, в зависимости от размера |

Особенности маркировки: на полотне люка должна, прикреплена шильда с указанием степени огнестойкости, даты изготовления, массы, ТУ, № партии.

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Копия паспорта на изделие.

- Сертификат соответствия.

Требования к работам по демонтажу, установке люка.

- Демонтаж старой системы.

- Подготовка чердачного проёма.

- Монтаж коробки противопожарной системы.

- Установка огнестойкого дверного люка.

- Заполнение зазоров между стеной и коробкой монтажной противопожарной пеной.

- Косметический ремонт откосов.

| Исполнитель: Директор ______________________/____________/ | Заказчик: Генеральный директор _______________________/Р.Р. Сафеев/ |
| --- | --- |