Приложение № 3 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

«Организация FTTx доступа корпоративным и бизнес клиентам в г. Уфа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление услуг широкополосного доступа корпоративным абонентам первоэтажникам |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС:  В зависимости от выполненных работ, но не более  500 000,00 рублей. |
| 5. | Сроки строительства: | До 31.12.2015 |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Количество точек подключения определяется по потребности Заказчика |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Согласовать план по строительству с заказчиком  2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям.  3. Получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ.  4. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно СНиП, ВСН, РД. Сроки выполнения работ, объем выполнения работ, требования к работам, указываются в Заявке (образец Заявки - Приложение № 1 к Договору). При этом если в заявке не указан срок, то срок исполнения считается равным 5 (пяти) рабочим дням с даты оформления заявки.  5. Согласование с клиентом времени выполнения работ.  6. Выполнение работ по подключению клиента к услугам ПАО «Башинформсвязь», в том числе:  6.1. Прокладка кабеля UTP от распределительной коробки до помещения клиента по слаботочной шахте, трубостойкам ПАО «Башинформсвязь» или кабель-каналам;  6.2. Обжим коннекторов типа RJ-45;  6.3. Сверление отверстия в помещении клиента;  6.4. Установка розетки типа RJ-45;  6.5. Настройка соединения на один персональный компьютер и/или настройка роутера и/или STB (для услуги IP-TV);  6.6. Демонстрация выполнения работ и готовность услуг клиенту.  7. Перечень работ определяется согласно Приложению №2 к конкурсной документации (Перечень расценок за единицу работ) по результатам обследования объектов. После определения победителя заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены за ед. работы, предложенной победителем в ходе проведения торгов.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию.  9. При необходимости подрядчик обязуется предоставлять заказчику исполнительную документацию в следующем составе: схема прокладки ВОЛС, протокол измерения ВОЛС, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки.  10. При необходимости письменное согласование работ с застройщиками многоквартирных домов подрядчик берет на себя и предоставляет оригиналы заказчику.  11. Письменное согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя и предоставляет оригиналы заказчику.  12. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки.  13. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:   * Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6F52C70CB817E3C7F4EBE3051C2C4D044350C85F6670B8089BF21A7A9D17BV8WAE) Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) * Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты * Пусконаладочные работы * Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов   14. Договор с подрядчиком заключается сроком до 31.12.2015 или до выработки объемов.  15. Сдачу объектов осуществить по форме КС-2, КС-3. |
| 9. | Контактное лицо | Заместитель начальника отдела управления закупками  ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-55-40  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Начальник ГОБК ГЦТЭТ  ПАО «Башинформсвязь» - Янышев Д.Ш.  Тел. 8-347-221-55-99  e-mail: [YanyshevDSH@bashtel.ru](mailto:YanyshevDSH@bashtel.ru) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик:  Генеральный директор  ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Р. Р. Сафеев /  м.п.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | Исполнитель:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. |  |  |
|  |  |  |  |