Приложение №1.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению работ по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет кабельно-канализационных сооружений связи

Сибайского МУЭС ПАО «Башинформсвязь», введенных в эксплуатацию до 2005 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет ККС Сибайского МУЭС, введенных в эксплуатацию до 2005 г. |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Размещение кабеля связи ПАО «Башинформсвязь» |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер вложений | Стоимость работ без НДС составляет 558 152 руб. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень объектов и сроки исполнения

| № п/п | Наименование объекта | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Кабельно-канализационные сооружения связи в г.Сибае | 40 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Кабельно-канализационные сооружения связи в г.Баймаке Баймакского района РБ | 40 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Кабельно-канализационные сооружения связи в с.Зилаир Зилаирского района РБ | 40 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Кабельно-канализационные сооружения связи в с.Акъяр Хайбуллинского района РБ | 40 календарных дней с момента подписания договора |

| 7. | Основные требования | - Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической базы для проведения соответствующих работ; - Срок гарантии (в случае выявления недостатков, Подрядчик устраняет их за свой счет) – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - При выполнении работ обеспечивать охрану труда и промышленную безопасность на объекте. - Наличие возможности выполнения следующих видов работ: - Изучение документов (материалов) по кабельно-канализационному сооружению связи и земельному участку; - Полевое обследование геодезической основы для выполнения кадастровых работ; - Составление разбивочного чертежа; - Работы по определению координат пунктов съемочного обоснования с применением GPS/Глонасс оборудования в режиме статики; - Кадастровые работы по определению координат поворотных точек сооружения геодезическим методом с помощью GPS/Глонасс оборудования; - Вычерчивание графической части технического плана; - Оформление технического плана; - Съемка сетей и привязка к местности выходов на поверхность земли узлов сетей. Производство линейных промеров между точками и колодцами; - Составление схемы инвентарного объекта; - Составление технического паспорта; - Оформление инвентарного дела; - Подготовка дела для передачи в архив; - Составление сметы с указанием вида работ и стоимости. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Контактное лицо | Заместитель начальника отдела управления закупками ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел.: 8 (347) 221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Гл. инженер Сибайского МУЭС – Бикчентаева Н.А. Тел.: 8 (34775) 5-00-04, 8-9191463424 e-mail: n.bikchentaeva@bashtel.ru |