Приложение № 3 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа PON Нагаево 2 очередь ЦТЭ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам с. Нагаево |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС:  Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 7 498 000 (семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 1560 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | до 15 сентября 2015г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Нагаево – 1560 точек подключения. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ.  2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям.  3.Получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ.  4. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно СНиП, ВСН, РД. Сроки выполнения работ, объем выполнения работ, требования к работам, указываются в Заявке (образец Заявки - Приложение № 1 к Договору). При этом если в заявке не указан срок, то срок исполнения считается равным 30 (тридцати) рабочим дням с даты оформления заявки.  5. Перечень работ определяется согласно Приложения №2 к конкурсной документации (Перечень расценок за единицу работ) по результатам обследования объектов. После определения победителя заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены за ед. работы, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Коэф. пересчета по каждому виду работ пересчитывается с учетом указанного коэффициента снижения.  6. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию.  7. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику исполнительную документацию в следующем составе: схема прокладки ВОЛС, протокол измерения ВОЛС, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки, с GPS привязками установки опор и нумерацией опор и оптических муфт.  8. Согласование работ с балансодержателями земель, администрацией сельских поселений, районов.  9.Стоимость работ не может превышать 30% от суммы договора.  10.Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки.  11. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ.  12. Договор с подрядчиком заключается сроком до 15 сентября 2015г. или до выработки объемов.  13. Сдачу объектов осуществить по форме КС-2, КС-3. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок  ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-11-27  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Начальник отдела капитального строительства ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р.  Тел. 8-347-221-54-26  e-mail: [a.hajretdinov@bashtel.ru](mailto:a.hajretdinov@bashtel.ru)  Начальник ЦЭС Уфимского района ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» - Мухамадиев В.А.  Тел. 8-347-221-55-29  e-mail: [v.muhamadiev@bashtel.ru](mailto:v.muhamadiev@bashtel.ru)  Инженер электросвязи ОКС ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» - Борисова Н.В.  Тел. 8-347-221-57-72  e-mail: [n.borisova@bashtel.ru](mailto:n.borisova@bashtel.ru) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик:  Ген. директор ОАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Р. Р. Сафеев /  м.п.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | Исполнитель:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ /  м.п.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. |  |  |
|  |  |  |  |