ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Уфа							           « ___ »   _________    2013 г.

ОАО «Башинформсвязь», в лице Генерального директора Сафеева Р. Р., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и                    «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные  материалы (далее Товар), выполнить монтаж кондиционеров (сплит-систем) и пуско-наладку этого оборудования  (далее Работы)  в филиалах ОАО «Башинформсвязь» (Приложение 4), расположенных:

- населённые пункты Бирского МУЭС  - 24 ед. Товара;

- населённые пункты Мелеузовского МУЭС  - 40 ед. Товара;

- населённые пункты Месягутовского МУЭС  - 30 ед. Товара;

- населённые пункты Стерлитамакского МУЭС  - 52 ед. Товара;

- населённые пункты Сибайского МУЭС – 3 ед. Товара;

- г. Уфа, ул. Рабкоров, 6/1, РРПТЦ  - 1 ед. Товара.

Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Работы на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2.  Ассортимент, стоимость Товара и  Работ определяются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору,  являющимся его неотъемлемой его частью..

1.3. Подрядчик обязуется передать Товар Заказчику:

- в количестве, соответствующем требованиям Договора;

- качество и комплектность Товара должно соответствовать паспортным данным Изготовителя;

- свободным от прав и притязаний третьих лиц;

- на условиях, установленных настоящим Договором.

1.4. Срок выполнения работы 60 дней после подписания настоящего Договора.

1.5. Переход права собственности на Товар,  риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Подрядчика к Заказчику, а Работа считается выполненной после подписания  Сторонами товарных накладных и  Актов приёма - сдачи работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством в соответствии с требованиями ГОСТов  и иным стандартам, СНИПам и Правилам, установленным на данный вид Работ.

2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Передать Заказчику все необходимые документы на Товар, включая накладные, счета-фактуры, техническую документацию, необходимую для эксплуатации Товара, а также запасные части, расходные материалы, инструменты и принадлежности, входящие в комплект поставки оборудования  заводом-изготовителем.

2.1.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в сроки установленные договором.

2.1.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.1.6. Выполнять требования по охране труда, электробезопасности и противопожарные мероприятия.

2.1.7. Подрядчик   несет   материальную   ответственность   за   целостность   инженерных систем и Оборудования,  а также за повреждения иного имущества  Заказчика сотрудниками Исполнителя в период проведения Работ на площадях Заказчика.

2.1.8. В  случае  причинения    Подрядчиком в лице его сотрудников   ущерба  указанному  выше   имуществу  Заказчика, Заказчик в письменном виде предъявляет Подрядчику обоснованное требование о возмещении вреда в течение  10  (десяти)  рабочих дней  с  момента  причинения  ущерба  имуществу.  Также по факту причинения вреда  имуществу Заказчика,  в день причинения ущерба имуществу составляется акт (в произвольной форме), который должен быть подписан уполномоченными лицами Сторон.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. На период работы по договору назначить своего ответственного представителя для совместного согласования и решения производственных, технических и организационных вопросов.

2.2.2. Обеспечить соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования.

2.2.3. Предоставить Подрядчику схему расположения магистралей электроснабжения и связи  в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ будут повреждены кабели электроснабжения, связи и т.п., о местоположении которых Заказчик не уведомил Подрядчика, все  возникшие с этим убытки и ответственность несёт Заказчик.

2.2.4. В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.6. Заказчик имеет право контролировать ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.7. Подготовить и произвести организационные мероприятия:

- обеспечить подвод электроэнергии;

- обеспечить приемку, складирование и надлежащую охрану оборудования и  материалов;

- предоставить (при наличии) или оказать содействие в аренде автовышки у сторонней организации.

# 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость  Товара,  Работ и затрат по договору составляет _____________________________ рублей  (_________________________), в том числе НДС 18% _____________ рублей.

3.2. Оплата на приобретение оборудования  и за выполненные работы производится по факту выполненных работ не позднее 5 дней после полного завершения работ согласно   Акта приёма-сдачи работ, оформленного в установленном порядке.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт (замену) неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счёт после подписания Акта приёма-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок  не может быть менее одного года на Товар.

4.2. Гарантийный срок на оборудование и выполненные Работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки работ.

## 4.3. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

## 4.4. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.

4.5. Техническое обслуживание оборудования Подрядчиком осуществляется по отдельному договору.

4.6. Указанные гарантии не снимают с Заказчика обязанностей и ответственности, связанных с правильной эксплуатацией оборудования и не распространяются на случаи преднамеренного повреждения оборудования со стороны третьих лиц.

# 5. отвеТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненный ущерб.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения обязательств по оплате Товара, предусмотренных п. 3 настоящего Договора, Заказчик  уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к уплате, за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку из расчета 0,5% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день задержки.

5.4. Меры ответственности Сторон, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.5. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, забастовки, решения высших государственных органов и т.д.) Факт наличия данных обстоятельств подтверждается компетентными органами. Сторона, у которой возникли указанные обстоятельства, обязана в 3-х дневный срок уведомить об этом другую сторону с указанием приблизительного срока их окончания.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу немедленно, после подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между сторонами и достижением мирного решения или соглашения.

8.2. В случае,  если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложение к настоящему Договору  является его неотъемлемой частью.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющий одинаковую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ОАО «Башинформсвязь» Юридический адрес: 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 ИНН 0274018377 КПП 997750001 р/счет 40702810129300000171 в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» г. Н. Новгород БИК 042202824 ОГРН 1020202561686 к/счет 3010181010200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области ОКОНХ 52300, ОКПО 01150144 Генеральный директор Подпись _________________ /Р. Р. Сафеев/ | Подрядчик ООО «_____________» Адрес:______________________________ ____________________________________ р/с _________________________________ «____________________________________ к/с ________________________________- БИК __________, ОКПО ___________ ИНН _____________, КПП _____________ Тел. _________________________________ Директор Подпись _________________ /___________/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору подряда №__ от __________ г.

| Подрядчик: ______________________/ФИО/ | Заказчик: Генеральный директор _______________________/Р.Р. Сафеев/ |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к Договору №__________ от «___»________2013 г. Список уполномоченных лиц Заказчика № п/п; Наименование Объекта; Ф.И.О.; № контактного телефона. г. Уфа – Гл. энергетик; Хайруллин Р.Х.; 901-813-93-64. 1.; Бирский; Хайбрахманов Р.Р.; 927-233-83-12. 2.; Мелеузовский; Михелёв В. В.; 960-801-48-77. 3.; Месягутовский; Исмухаметов А.; 905-309-04-08. 4.; Сибайский; Гареев А. Ф.; 927-344-66-28. 5.; Стерлитамакский; Щукин В. Н.; 917-484-23-97. 6.; РРПТЦ; Кочетков Г. А.; 901-817-36-25. Список уполномоченных лиц Подрядчика № п/п; Ф.И.О.; Занимаемая должность; № контактного № контактного телефона. 1.. |
| Подрядчик: ______________________/ФИО/; Заказчик: Генеральный директор _______________________/Р. Р. Сафеев/. |