**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение подрядных работ по прокладке ВОК по объектам 2014 года (Хайбуллинский, Зилаирский, Баймакский районы)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам доступа к высокоскоростному интернету. |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая ГСМ и перевозку бульдозера с кабелеукладчиком) без НДС составляет 1 575 000,00 руб., без стоимости кабельной продукции.  Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

**6. Перечень объектов и сроки исполнения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Длина трассы, км** | **Код ИП** | **Сроки исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  | Сибайский МУЭС |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа ADSL Уфимской зоны Акъярский РУС Сибайский МУЭС | 20  Грунт 2-3 категории | 202001015814-0045 | 01.07.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Акъярский РУС Сибайский МУЭС | 20  Грунт 2-3 категории | 202001015814-0044 | 01.07.14г. |
|  | Строительство МСС ВОЛП Урняк-Галиахметово Акъярский РУС Сибайский МУЭС | 22  Грунт 2-3 категории | 605001065814-0153 | 01.07.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Темясовской зоны Баймакский РУС Сибайский МУЭС | 21  Грунт 2-3 категории | 202001015114-0046 | 25.07.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Ишеево Баймакский РУС Сибайский МУЭС | 16  Грунт 2-3 категории | 202001015114-0047 | 25.07.14г. |
| 1. 11 | Реконструкция МСС ВОЛП Баймакский РУС Сибайский МУЭС | 46  Грунт 2-3 категории | 605004185114-0200 | 20.07.14г. |
|  | Строительство МСС ВОЛП Ишберда-Абдулкаримово Баймакский РУС Сибайский МУЭС | 30  Грунт 2-3 категории | 605001065114-0152 | 20.07.14г. |
|  | Строительство сети доступа ADSL Зилаирский РУС Сибайский МУЭС | 25  Грунт 2-3 категории | 202001015214-0048 | 10.07.2014г. |
|  | ВСЕГО: | 200 км. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | **Основные требования** | 1. Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической базы на территории Республики Башкортостан; 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 3. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 5. Предоставлять Заказчику строительную технику и механизмы в состоянии пригодном для эксплуатации в течение всего срока действия и условиями настоящего договора, своевременно производить заправку техники ГСМ; 6. Обслуживание строительной техники и механизмов производить обученным и аттестованным персоналом и обеспечить обслуживающий персонал производственными   инструкциями и памятками;   1. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке путевых листов, товарно-транспортных и других необходимых документов, фактическое время прибытия и убытия строительной техники и механизмов из пунктов оказания транспортных услуг; 2. При выполнении работ обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию строительной техники и механизмов, охрану труда и промышленную безопасность на объекте при выполнении работ, а также своевременное техническое обслуживание выделенной строительной техники и механизмов; 3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования строительной техники и механизмов; 4. Возможность работы в горных массивах, лесных зонах (в стесненных условиях) и других сложных участках, в связи с чем необходимо наличие техники марки – Коматцу. 5. Осуществление работ подвесным кабелеукладчиком; 6. Организовать охрану строительной техники и механизмов за свой счет и нести материальную ответственность за сохранность строительной техники и механизмов. |
| 10. | Контактное лицо | Гл. инженер Сибайского МУЭС – Бикчентаева Н.А.  Тел.: 8 (34775) 5-00-04, 8-9191463424  e-mail: n.bikchentaeva@bashtel.ru |