ДОГОВОР ПОДРЯДА  №  ______

г. Уфа                                                                                                        ____________ 2014 года

Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» (ОАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по выполнению топографо-геодезических  и кадастровых  работ  (в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к Договору) существующей телефонной канализации  участок «Уфимский район Республики Башкортостан» (протяженность 38 835 м., 557 кабельных колодцев)  и участок «г. Благовещенск Республики Башкортостан» (АТС 2 протяженность - 11 984 м., 170 кабельных колодцев; АТС 3 - протяженность 9647,8 м., 173 кабельных колодца), (далее «Объекты»), согласно представленной Заказчиком план-карты расположения телефонной канализации.

1.2. Работа выполняется из материалов, силами и средствами Исполнителя.

1.3. Объем  работ определяется Заказчиком.

1.4.Результатом работ является: изготовленная топографическая съемка с координатами и нанесенной  телефонной канализацией участка, технический план Объектов и кадастровые паспорта Объектов.

2. ЦЕНА  РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работы по настоящему Договору включает в себя стоимость работ и иных расходов, указана в  Приложении № 1 и  Приложении № 2 к Договору  и составляет    ________ (______________________________)  рубля _______ коп., в том числе НДС.

2.2. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в  следующем порядке  -  в размере 100%  от стоимости договора  в течение 20 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения  работ - 70 (семьдесят) календарных  дней с момента подписания настоящего договора и предоставления полного пакета документов Заказчиком.

3.2.Сроки выполнения  работ могут быть изменены по соглашению сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1.Выполнять  работы в соответствии с исходными данными;

4.1.2. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных  работ;

4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика;

4.1.4. Передать Заказчику все исполненное по договору.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

4.3. Заказчик обязан;

4.3.1. Передать Исполнителю исходные документы для выполнения  работ.

4.3.2. Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

4.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

4.3.4. Согласовывать с Исполнителем результаты выполненных работ (этапов);

4.3.5. Принять исходные данные (в бумажном виде), за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора;

4.3.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, уплатить Исполнителю часть указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА  РАБОТ

5.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к документации, указанной в п. 1.4. Договора.

5.2. Заказчик обязуется принять результат  работ в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки результата работ и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке результата  работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки результата  работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Заказчик обязан принять результаты выполненной  работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

5.5. Если в процессе выполнения  работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения  работ. В случае прекращения  работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

6.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Исполнителем по договору.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, которая обозначена в качестве конфиденциальной.

7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшую доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

7.3. Исполнитель обязан не разглашать, не передавать третьим  лицам информацию, содержащуюся в представляемых Заказчиком исходных документах.

Условия конфиденциальности информации оговариваются в Соглашении о конфиденциальности и неразглашении информации.

7.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕНН0СТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки Исполнителем выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право требовать оплаты неустойки в размере 0,5 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ОАО «Башинформсвязь» Юридический адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,32/1 Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 ИНН 0274018377 КПП 997750001 Расчетный счет р/с 40702810129300000171 в филиале «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» БИК 042202824 Кор./счет 30 101 810 200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области ОКОНХ 52300 ОКПО 01150144 |
| Директор _______ ________________________ _____________________________________ | Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» ________________________ Р.Р. Сафеев |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к договору №_____от __________2014 г.

ЗАДАНИЕ НА СОСТАВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

по участку «Уфимский район РБ»

| № п/п | Наименование работ | Наименование этапов работ, разрабатываемых и получаемых документов и материалов | Сроки исполнения работ, в сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы | 1.1. Сбор и изучение технической документации Заказчика |  |  |
|  |  | 1.2. Сбор и изучение каталогов координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) и иных исходных геодезических пунктов |  |  |
| 2 | Проведение геодезической съемки | 2.1. Проведение геодезической съемки |  |  |
|  |  | 2.2. Камеральная обработка геодезической съемки |  |  |
|  |  | 2.3. Сбор и изучение сведений, предоставленных из ФГБУ «Земельной Кадастровой палаты по Республике Башкортостан» (заказ и получение кадастровых выписок на квартала земельного участка) |  |  |
|  |  | 2.4. Нанесение на карту координат по результатам, проведенной геодезической съемки и составление отчета по проведенной геодезической съемки для Заказчика |  |  |
|  |  | 2.5. Согласование отчета по проведенной геодезической съемки с Заказчиком |  |  |
| 3 | Предварительная подготовка по составлению технического плана | Сбор и изучение технической документации Заказчика (при необходимости) |  |  |
| 4 | Составление технического плана | 4.1. Текстовая часть: 1)основание и цель выполнения работ; 2)сведения о пунктах опорной межевой сети и иной геодезической основы; 3)организация, порядок производства и математической обработки геодезических или фотограмметрических измерений. |  |  |
|  |  | 4.2. Разбивочный чертеж |  |  |
|  |  | 4.3. Согласование и утверждение технического плана с Заказчиком |  |  |
|  |  | 4.4. Утверждение технического проекта |  |  |
| 5 | Кадастровый учет объекта недвижимости | 5.1. Постановка на государственный кадастровый учет |  |  |
|  |  | 5.2. Получение кадастровых паспортов |  |  |
|  | Всего по п.п. 1 – 5: |  |  |  |

| Директор _______ ________________________ _____________________________________ | Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» ________________________ Р.Р. Сафеев |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к договору №_____от __________2014 г.

ЗАДАНИЕ НА СОСТАВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

по участку «г. Благовещенск  РБ»

| № п/п | Наименование работ | Наименование этапов работ, разрабатываемых и получаемых документов и материалов | Сроки исполнения работ, в сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы | 1.1. Сбор и изучение технической документации Заказчика |  |  |
|  |  | 1.2. Сбор и изучение каталогов координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) и иных исходных геодезических пунктов |  |  |
| 2 | Проведение геодезической съемки | 2.1. Проведение геодезической съемки |  |  |
|  |  | 2.2. Камеральная обработка геодезической съемки |  |  |
|  |  | 2.3. Сбор и изучение сведений, предоставленных из ФГБУ «Земельной Кадастровой палаты по Республике Башкортостан» (заказ и получение кадастровых выписок на квартала земельного участка) |  |  |
|  |  | 2.4. Нанесение на карту координат по результатам, проведенной геодезической съемки и составление отчета по проведенной геодезической съемки для Заказчика |  |  |
|  |  | 2.5. Согласование отчета по проведенной геодезической съемки с Заказчиком |  |  |
| 3 | Предварительная подготовка по составлению технического плана | Сбор и изучение технической документации Заказчика (при необходимости) |  |  |
| 4 | Составление технического плана | 4.1. Текстовая часть: 1)основание и цель выполнения работ; 2)сведения о пунктах опорной межевой сети и иной геодезической основы; 3)организация, порядок производства и математической обработки геодезических или фотограмметрических измерений. |  |  |
|  |  | 4.2. Разбивочный чертеж |  |  |
|  |  | 4.3. Согласование и утверждение технического плана с Заказчиком |  |  |
|  |  | 4.4. Утверждение технического проекта |  |  |
| 5 | Кадастровый учет объекта недвижимости | 5.1. Постановка на государственный кадастровый учет |  |  |
|  |  | 5.2. Получение кадастровых паспортов |  |  |
|  | Всего по п.п. 1 – 5: |  |  |  |

| Директор _______ ________________________ ______________________________ | Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» ________________________ Р.Р. Сафеев |
| --- | --- |