**РАЗДЕЛ IV. Техническое задание**

Приложение № 3

к Техническому заданию

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес/ наименование площадки | Наименование работ | Состав работ | Дата  начала  работ | Дата  окончания  работ | Полученный  результат, отчетные документы |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Каспийская,14 | реконструкция производственного здания автотранспортной службы | В соответствие с п.1.1 и приложениями №1, 2 к договору | В течение  5 календарных дней с даты подписания договора | Не более 60 календарных дней с даты подписания договора | Акт выполненных работ |