Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ «Строительство сети доступа ADSL н.п. Аллагирово, Шарипкулово, Старобабичево, Старошареево, Савалеево, Константиновка, Сахаево, Кабаково, Орловка, Адзитарово Кармаскалинский район» для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Форма закупки: | Электронная |
| 3.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 4.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Почтовый адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 6.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru |
| 7.Предмет договора | Выполнение подрядных работ «Строительство сети доступа ADSL н.п. Аллагирово, Шарипкулово, Старобабичево, Старошареево, Савалеево, Константиновка, Сахаево, Кабаково, Орловка, Адзитарово Кармаскалинский район». Состав, описание и иные технические требования к работам, определяются условиями технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению), и проекта договора (Приложение №2 к настоящему Извещению). |
| 8. Объем выполняемых работ: | Домохозяйств н.п.: Аллагирово, Шарипкулово, Старобабичево, Старошареево, Савалеево, Константиновка, Сахаево, Кабаково, Орловка, Адзитарово – 636 портов |
| 9. Требования к выполняемым работам: | 1.Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. н.п. Аллагирово: 3.1. Установка опор/подпор – 40 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 3.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 130 м. 3.3. Прокладка КЦПппВП 10х2 в грунте – 250 м. 3.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 170 м. 3.5. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 50 м. 3.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 250 м. 3.7. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 300 м. 3.8. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 270 м. 3.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 10/2 – 1 шт. 3.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 3.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 2 шт. 3.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 3.13. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 8 шт. 3.14. Установка желоба защитного с накладками – 9 м. 3.15. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 3.16. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 4. н.п. Шарипкулово: 4.1. Установка опор/подпор – 75 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 4.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 950 м. 4.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 270 м. 4.4. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 500 м. 4.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 550 м. 4.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 300 м. 4.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 4.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 1 шт. 4.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 2 шт. 4.10. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 10 шт. 4.11. Установка желоба защитного с накладками – 6 м. 4.12. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 4.13. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 5. н.п. Старобабичево: 5.1. Установка опор/подпор – 20 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 5.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 150 м. 5.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 850 м. 5.4. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 5.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 5.6. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 3 шт. 5.7. Монтаж плинтов LSA - 4 компл. 5.8. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 6. н.п. Старошареево: 6.1. Установка опор/подпор – 95 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 6.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 620 м. 6.3. Прокладка КЦПппВП 10х2 в грунте – 170 м. 6.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 250 м. 6.5. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 250 м. 6.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 320 м. 6.7. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 280 м. 6.8. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 1 020 м. 6.9. Прокладка КЦПппВП 50х2 в грунте – 900 м. 6.10. Прокладка КЦПппВП 100х2 в грунте – 150 м. 6.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 6.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 3 шт. 6.13. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 6 шт. 6.14. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/2 – 1 шт. 6.15. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 16 шт. 6.16. Установка желоба защитного с накладками – 21 м. 6.17. Монтаж плинтов LSA - 15 компл. 6.18. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 7. н.п. Савалеево 7.1. Установка опор/подпор – 57 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 7.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 2 045 м. 7.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 840 м. 7.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 270 м. 7.8. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 650 м. 6.10. Прокладка КЦПппВП 50х2 в грунте – 350 м. 6.10. Прокладка КЦПппВП 100х2 в грунте – 475 м. 7.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 6 шт. 7.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 3 шт. 7.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 1 шт. 7.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 7.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/3 – 2 шт. 7.15. Монтаж КРТМ 10х2 – 13 компл. 7.13. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 10 шт. 7.14. Установка желоба защитного с накладками – 9 м. 7.15. Монтаж плинтов LSA - 20 компл. 7.16. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 8. н.п. Константиновка 8.1. Установка опор/подпор – 25 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 8.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 370 м. 8.3. Прокладка КЦПппВП 10х2 в грунте – 200 м. 8.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 230 м. 8.5. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 220 м. 8.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 640 м. 8.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 8.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – шт. 8.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 8.10. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 5 шт. 8.11. Установка желоба защитного с накладками – 12 м. 8.12. Монтаж плинтов LSA - 5 компл. 8.13. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 9. н.п. Сахаево 9.1. Установка опор/подпор – 64 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 9.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 570 м. 9.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 630 м. 9.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 255 м. 9.5. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 220 м. 9.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 190 м. 9.7. Прокладка КЦПппВП 50х2 в грунте – 800 м. 9.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 9.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 9.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 9.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 9.12. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 8 шт. 9.13. Установка желоба защитного с накладками – 12 м. 9.14. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 9.15. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 10. н.п. Кабаково 10.1. Установка опор/подпор – 27 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 10.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 420 м. 10.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 400 м. 10.4. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 10.5. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 3 шт. 10.6. Монтаж плинтов LSA - 3 компл. 10.7. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 11. н.п. Орловка 11.1. Установка опор/подпор – 20 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 11.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 550 м. 11.3. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 340 м. 11.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 150 м. 11.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 11.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 11.7. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 4 шт. 11.8. Установка желоба защитного с накладками – 6 м. 11.9. Монтаж плинтов LSA - 5 компл. 11.10. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 12. н.п. Адзитарово 12.1. Установка опор/подпор – 77 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 12.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 610 м. 12.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 1 290 м. 12.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 710 м. 12.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 6 шт. 12.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 2 шт. 12.7. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 9 шт. 12.8. Установка желоба защитного с накладками – 6 м. 12.9. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 12.10. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 13. Выполнить нумерацию установленных опор и кабельных ящиков. 14. В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоке технического совещания. 15. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, прокладки кабелей связи, с GPS/ГЛОНАСС-привязками установки опор, оптических и медных муфт, нумерацией опор, оптических и медных муфт. 16. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 12. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности. 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 17. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 18. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 19. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 20. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 21. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 22. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 23. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 24. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. 25. Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. 26. Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 10. Требования к гарантии качества: | Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. |
| 11. Место выполнения работ: | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, н.п. Аллагирово, Шарипкулово, Старобабичево, Старошареево, Савалеево, Константиновка, Сахаево, Кабаково, Орловка, Адзитарово |
| 12.Условия выполнения работ: | Определяются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению) и условиями договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). |
| 13. Срок выполнения работ: | Сдача объекта до 20.08.2015 года |
| 14. Сведения о начальной (максимальной) цене, руб., без учета НДС: | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 2 465 000(два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 636 портов, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 15. Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления | Требуется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения: 246 500 (двести сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Форма обеспечения: денежные средства. Валюта обеспечения: Российский рубль. Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в соответствии с Регламентом работы ЭТП. Обеспечение заявок не возвращается в случаях: - уклонения участника процедур закупки, для которого заключение договора является обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок; - изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока окончания подачи заявок. |
| 16.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 17. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru, http://www.setonline.ru, а также на http://www.bashtel.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 18. Место рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 19. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится запрос предложений: | http://www.setonline.ru |
| 20. Оператор по проведению запроса предложений, его местонахождение: | ООО «СЭТОНЛАЙН», 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1 |
| 21. Почтовый адрес Оператора: | 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, офис 612, стр.1, тел. (495) 849-29-29 |
| 22.Ответственное лицо Оператора: | Смирнов Михаил Борисович, Журкин Сергей Валерьевич, тел. (495) 849-29-29, доб. 502, 503 E-mail: msmirnov@setonline.ru |
| 23. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «18» марта 2015 г. в 15 ч. 00 мин. по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов |
| 24. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «27» марта 2015 г. в 10 ч. 00 мин по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов |
| 25. Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений | «30» марта 2015 г. в 14 ч. 00 мин по местному времени |
| 26. Дата подведения итогов запроса предложений: | «31» марта 2015 г. в 14 ч. 00 мин по местному времени |

В запросе предложений могут принять участие только претенденты, зарегистрированные в Системе электронных торгов SETonline на сайте в сети Интернет  www.setonline.ru в порядке, определенном Регламентом пользования Системой электронный торгов и допущенные Заказчиком. Запрос предложений проводится с применением ЭЦП (электронно-цифровой подписи). Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.